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Drwinia, dnia 22.03.2018 r.
 ZAMAWIAJĄCY:

GMINA DRWINIA 

32-709 Drwinia  57

tel. (012) 284-98-11

 fax. (012) 284-98-34

       e- mail : inwestycje@drwinia.pl 
           www.drwinia.pl 

ZAPROSZENIE 

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej  30 000 euro, 

do którego nie stosuje się ustawy – prawo zamówień publicznych

na:

 Pełnienie  wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

przy realizacji zadania pn. :

„Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia - etap I”

 w tym:

Zadanie  nr 1: Budowa tras pieszorowerowych wraz z oznakowaniem na terenie gminy Drwinia 
Zadanie  nr  2: Budowa infrastruktury towarzyszącej trasom pieszo-rowerowym na terenie gminy Drwinia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia jest  usługa w postaci  przyjęcia  obowiązków  pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej  przy  realizacji  zadania  pn:

„Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia - etap I”, w tym: 

- Zadanie nr 1: Budowa tras pieszorowerowych wraz z oznakowaniem na terenie gminy Drwinia

- Zadanie nr 2: Budowa infrastruktury towarzyszącej trasom pieszo-rowerowym na terenie gminy Drwinia

Zakres robót,  nad którymi ma być sprawowany nadzór jest określony w zamówieniu znak: ZP.271.5.2018 nr ogłoszenia o zamówieniu 525653-N-2018 z dnia 2018-03-01 r. opublikowanym w BIP na stronie www.drwinia.pl w zakładce zamówienia publiczne i ogłoszenia. Zakres uprawnień do nadzorowania musi odpowiadać zakresowi robót budowlanych wskazanych w zamówieniu na roboty budowlane:

Część I  - Budowa tras pieszorowerowych wraz z oznakowaniem na terenie gminy Drwinia 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego przy DW 965 w miejscowościach Dziewin i Mikluszowice a także budowie ciągu pieszo - rowerowego na działkach nr: 1317, 1318, 1319, 1320, 1321 (obręb 7 Mikluszowice) oraz przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej na działce nr: 1317 (obręb 7 Mikluszowice) w miejscowości Mikluszowicach w celu oddzieleniu ruchu pieszego i rowerowego odbywającego się wzdłuż jezdni od ruchu kołowego powadzonego drogą wojewódzką i drogą wewnętrzną do MOR w Mikluszowicach. 

Opisywane odcinki tras: 

1. odcinek I - rozpoczyna się na odcinku referencyjnym nr 030 od km 0+395.85 do km 1+628.80 (istn. km referencyjny DW 965)

Zakres szczegółowy:

a) budowa ciągu pieszo - rowerowego przy DW 965 w miejscowościach Dziewin i Mikluszowice (odcinek I) wraz z przebudową infrastruktury drogowej, w tym:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, o szer. 2,25- 3,00 m, o dł. 1,23 km,

- poszerzenie jezdni poprzez wbudowanie krawężnika ze ściekiem z 3 rzędów kostki ( ok. 101 m2),

- przebudowa zjazdów publicznych i do posesji wzdłuż jezdni DW ( ok. 490 m2),

- korekta wlotów na drogi gminne wzdłuż projektowanego odcinka ciągu pieszo-rowerowego,

- miejscowe zasypanie rowu przydrożnego,

- miejscowe profilowanie przydrożnego rowu,

- budowa kanalizacji deszczowej na dł. 0,65 km,

- umocnienie skarp i dna istniejącego rowu wzdłuż drogi DW 965 oraz w miejscach wylotów kanalizacji

deszczowej (ok. 781 m2),

- inne roboty o charakterze przygotowawczym i porządkującym,

- oznakowanie w postaci pionowych znaków drogowych z tabliczkami informacyjnymi,

Uwaga!

1. W roku 2018 realizacja odcinków: 030 km ref. 0+395,85 do km 1+109,25 i odcinka od km 1+397,85 do km 1+628,80 

W roku 2019 realizacja odcinka: 030 km ref. 1+109,25 do km 1+397,85 

2. Wykonaniem  nie  jest objęta zatoka  autobusowa  wraz  z ciągiem pieszym  po prawej stronie  drogi  zlokalizowana  na  odc. 030  km  1+380,20  do km 1+450,70, oraz  oznakowanie  i wykonanie przejścia   dla pieszych ( zakres ujęty w dokumentacji projektowej.)

2. odcinek II stanowiący kontynuację odcinka I jako ciąg pieszo-rowerowy mający swój początek na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 965, a kończący się na Małym MOR w Mikluszowicach.

b) budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową istniejącej drogi wewnętrznej w miejscowości

Mikluszowice (odcinek II), w tym:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 125 mb, szerokość ciągu 2,5 m, nawierzchnia z kostki brukowej,

- przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej (w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego) na dł. ok. 46 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m,

- budowa utwardzonych poboczy -pobocza z wysiewki kamiennej o szer. 0,5 m

- inne roboty o charakterze przygotowawczym i porządkującym,

-oznakowanie w postaci pionowych znaków drogowych z tabliczkami informacyjnymi,

Miejsce wykonywania zamówienia: 

1. dz. nr 1, 2/1, 46, 112, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, obręb: Mikluszowice , Gm. Drwinia, powiat bocheński, woj. Małopolskie

2. dz. nr 1850/1, 2717, 2726, obręb: Dziewin , Gm. Drwinia, powiat bocheński, woj. Małopolskie

Część 2:  Budowa infrastruktury towarzyszącej trasom pieszo-rowerowym na terenie gminy Drwinia
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na zagospodarowaniu rekreacyjno-turystycznym MOR (tzw. Miejsce Obsługi Rowerzystów) obejmującym kompleksowe zagospodarowanie rekreacyjne tzw. Dużego MOR w Ispina w postaci budowy:

Zakres szczegółowy:

- budowa wjazdu oraz miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - ok. 383m2,

- budowa parkingu na 45 miejsc- nawierzchnia z płyt ażurowych (ok. 1 027 m2) oraz ciągów pieszych,

- elementy małej architektury takie jak:

ławka betonowa z oparciem - 5 szt.

kosz betonowy na śmieci - 2 szt.

tablica informacyjna 1 szt.

wiata rowerowa o wym. 6,3 x 2,0 o konstrukcji stalowej, ściany wypełnione drewnem i poliweglanem,

pokrycie dachu z blachy falistej - 1 szt.

stojak rowerowy 5-stanowiskowy - 6 szt.

dostawa toalet przenośnych typowych systemowych polietylenowych - 2 szt.

dostawa i montaż oświetlenia solarnego (komplet solarny składa się z lampy parkowej LED, panelu fotowoltaicznego, akumulatora i układu sterowniczego) - 5 szt.

nasadzenia i urządzenie zieleni (trawniki, drzewa, krzewy).

Miejsce wykonywania zamówienia: dz. nr 110/1, obręb: Ispina, Gm. Drwinia, powiat bocheński, woj. Małopolskie

Inwestycja jest dofinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przewidywana wartość nadzorowanych robót (przedmiot zamówienia objęty postępowaniem ZP.271.5.2018) to ok 1 702 085,68 zł netto
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny kod CPV:

CPV - 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn.zm). 

Zakres prac i działań w nadzorze inwestorskim: 

Organizowanie i koordynacja robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i z przypisanymi im zakresem obowiązków i odpowiedzialności. Do obowiązków Wykonawcy (inspektora nadzoru) należy wykonywanie wszelkich obowiązków wynikających z funkcji inspektora nadzoru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z uwzględnieniem wymagań wynikających z umowy o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno prawną budowy.
Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, ofertą wykonawcy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz koordynacja robót poszczególnych branż, 

Obecność i kontrola w trakcie prowadzenia robót z częstotliwością co najmniej 2 razy w tygodniu oraz kontaktu jeden raz w tygodniu z pracownikiem merytorycznym w Urzędzie Gminy Drwinia. W przypadku sytuacji szczególnej Zamawiający wymaga stawienia się na jego telefoniczne wezwanie. Udział w naradach inwestycyjnych na wezwanie przedstawiciela inwestora. 
Sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, montowanych materiałów wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych a także ich odbiór w zgodności z dokumentacją projektową.
Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania  lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót,

Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
Uczestnictwo w przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy
Prowadzenie dokumentacji budowy w czasie całego okresu realizacji prac (kompletowanie dokumentacji zdjęcia) w tym: sporządzanie protokołów narad budowy, prowadzenie dziennika budowy, sporządzanie protokołów robót zamiennych, protokołów konieczności oraz kontrola prawidłowości dokonywanych wpisów w dokumentacji budowy pod względem właściwego procesu budowlanego, 

Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, a także w określonych sytuacjach wprowadzanie robót zamiennych na zlecenie Zamawiającego (opracowywanie protokołów konieczności wykonania tych robót) oraz informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania zadania, 

Kontrola finansowa realizacji inwestycji a także sporządzenie rozliczenia końcowego zrealizowanego zadania, 
Egzekwowanie od Wykonawcy realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Informowanie na bieżąco Inwestora  o przebiegu prac w tym nie rzadziej niż raz na miesiąc przekładanie Zamawiającemu raportu z postępu realizacji inwestycji, zawierającego opis wykonanych prac przez Wykonawcę oraz postęp rzeczowy przedmiotu umowy z szczególnym uwzględnieniem informacji o braku zagrożenia terminu realizacji umowy przez Wykonawcę. Bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-terminowo - finansowym robót
Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zadania głównego, 

Egzekwowanie od Wykonawcy zadania głównego i sprawdzanie aprobat technicznych, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników prób badań itp. (zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) i aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami) przed wbudowaniem materiału i zamontowaniem urządzenia, 

Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń oraz zlecenie Wykonawcy zadania głównego wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości lub wymaganej ilości, a także żądanie od Wykonawcy zadania głównego zastąpienia lub poprawienia pozycji niespełniających warunków Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, nawet po ich zainstalowaniu, 

Organizowanie i udział w spotkaniach w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, wraz ze wszystkimi uczestnikami realizacji zadania głównego, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów, 

Uczestniczenie w przygotowaniu kompletu dokumentów pozwalających złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, 

Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i faktur wykonawców oraz innych  dokumentów załączonych do rozliczenia robót,

Uczestnictwo i nadzór w procedurze odbiorów oraz przeglądach gwarancyjnych, a także uczestniczenie w próbach, rozruchach i odbiorach technicznych urządzeń technicznych, instalacji i przewodów. Udział w odbiorach poszczególnych elementów i etapów prac realizowanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane, przy czym przy realizacji zadania inwestycyjnego przewidziane są następujące odbiory robót: 

a. odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu - odbiory te dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzone zostaną wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy, 

b. odbiór końcowy - nastąpi po ukończeniu całości robót zgłoszonych wpisem do dziennika budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości robót do odbioru. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru, 

c. odbiór ostateczny - przeprowadzony będzie w zakresie czynności formalno - prawnych (przekazanie obiektu z ostatecznym pozwoleniem na użytkowanie Zamawiającemu oraz dokumentację powykonawczą). 

d. udział w przeglądach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym wynikającym z Umowy na realizację zadania głównego. 

20. Inspektor nadzoru (inspektorzy poszczególnych branż) powinien (powinni) nadzorować budowę (pracę projektowe i roboty budowlane) w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego - minimum 2 razy w tygodniu, a w przypadkach koniecznych również na wezwanie telefoniczne poza w.w ustaleniami, 

21. Do zadań Inspektora nadzoru należy również wykonywanie innych czynności i zadań nie wymienionych w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla realizacji inwestycji, 

22.  Inspektor nadzoru ma ponadto obowiązek: 

- sprawdzania robót ulegających zakryciu lub zanikających,

 -żądania dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt, odkrywek elementów robot budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

- wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku gdy, Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością i wiedzą techniczną, 

Inwestor wymaga, aby zespół / inspektor był dostępny w razie potrzeby  przez cały okres realizacji zadania . 

Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru, przy czym przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na i poza terenem budowy - jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia nadzoru będzie uznawany: plac budowy, siedziba Zamawiającego.

Wymagane uprawnienia : do kontroli  i nadzorowania  dróg 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: w okresie realizacji i rozliczenia zadania przez Wykonawcę robót budowlanych 

- przewidywany termin rozpoczęcia robót:  kwiecień 2018 r. , 

- przewidywany termin zakończenia i rozliczenia robót: czerwiec 2019 r. (świadczenie usługi  przez 15 miesięcy)

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

Kryterium „Cena”: 

Znaczenie kryterium „Cena” (C) – 100% (najkorzystniejsza spośród ofert może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w tym kryterium). 

Ocenie podlegać będzie całkowity koszt realizacji Zamówienia - uwzględniający wszelkie niezbędne prace i czynności. 

Cena podawana jest przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. 

Ocenie podlega cena całkowita (w złotych brutto) 

Dla kryterium „Cena” punkty zostaną obliczone wg wzoru: 

C= Cmin/Co x 100 pkt

gdzie: 

C min – cena brutto oferty najtańszej 

C o – cena brutto oferty ocenianej 

UWAGA: Wynik będzie zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku. 

Wybór oferty

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą tą ofertę, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
ceny w niej podane maja być wyrażone cyfrowo i słownie

ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń

ma obejmować całość zamówienia.

Wraz z ofertą należy złożyć :

Kopię dokumentów rejestrowych Wykonawcy pełniącego nadzór autorski (wpis do KRS lub CEIDG) lub podanie adresu strony internetowej na której można pobrać bezpłatnie dokument 

Skład zespołu  do nadzoru wielobranżowego  przy czym kopię uprawnień budowlanych   i kopię wpisu do Izby Zawodowej  należy załączyć do umowy 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy :

złożyć w terminie do dnia 30 marca 2018 r.  do godz. 15:00 w siedzibie zamawiającego tj w Urzędzie Gminy Drwinia na dzienniku podawczym w pok. Nr  25. 
opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: 

OFERTA   - Pełnienie wielobranżowego  nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania pn. :

„Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia - etap I”
8. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są : Grażyna  Adamiec  tel. 12/284-98-22,  Michał  Lysy  12/284-98-13
…………………………….




…………………………

( prowadzący postępowanie )

               

      ( zatwierdził )  

Załączniki :

Wzór oferty

Wykaz 

załącznik nr 1

	OFERTA ( wzór )


Zamawiający:
GMINA DRWINIA 

32-709 Drwinia  57

1. Dane Wykonawcy:

    a) Zarejestrowana nazwa Wykonawcy

..............................................................................................................

....................................................................................................................

   b) Zarejestrowany adres Wykonawcy

    .................................................................................................

tel.................................fax...................  e-mail:...................................

Regon..............................NIP ...................................................................

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty  na : 

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

przy realizacji zadania pn. 

„Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia - etap I”

w tym: 

Zadanie nr 1: Budowa tras pieszorowerowych wraz z oznakowaniem na terenie gminy Drwinia

Zadanie nr 2: Budowa infrastruktury towarzyszącej trasom pieszo-rowerowym na terenie gminy Drwinia 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu  za cenę:

Netto (cyfrowo) : ………………………………………….

Brutto (cyfrowo) : ………………………………………….

Brutto(słownie) : …………………………………………………………………………..

.........................................................................................................................................

Gwarantujemy sprawowanie usługi  w okresie: kwiecień 2018 - czerwiec 2019
Termin  płatności faktur do 30 dni po złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego.

Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że składając ofertę na zadanie pn. : „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: „Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia - etap I” w tym:-  Zadanie nr 1: Budowa tras pieszorowerowych wraz z oznakowaniem na terenie gminy Drwinia; Zadanie Nr 2: Budowa infrastruktury towarzyszącej trasom pieszo-rowerowym na terenie gminy Drwinia  jestem/śmy z nią związany/ni przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz w upływem terminu składania ofert.
Oświadczamy, że dysponujemy osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego w wymaganych dokumentacją projektową branżach.

 Załącznikami niniejszej oferty są:

.............................................
............................................
…………………………………….
……………………………………
Data:
   ..............................                 

.........................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 2

	WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
	


…................................

…................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Informacja o kwalifikacjach (uprawnieniach budowlanych)
	Wykształcenie
	Doświadczenie

(ilość lat)
	Zakres wykonywanych czynności
	Podstawa do dysponowania np.: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, poleganie na zasobach trzecich.
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	Uprawnienia budowane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

Nr uprawnień ...........
	
	
	Nadzór inwestorski w specjalności drogowej
	

	2
	
	Uprawnienia budowane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ...................

Nr uprawnień ...........
	
	
	Nadzór inwestorski w specjalności .......................
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	Uprawnienia budowane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ...................

Nr uprawnień ...........
	
	
	Nadzór inwestorski w specjalności ................
	


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                                                                   …………………………………………                                     

           (podpis)
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